I 3 Piani di Crescita Evolutivi per il progetto CSM Digitale.

PIANO 1: "PILOTA E ALFABETIZZAZIONE" (Budget: € 7.000 – € 10.000)

Obiettivo: Validazione tecnica e primo contatto con l'utenza del CSM di Villorba.

- Sviluppo Core: Consolidamento della "Ruota delle Emozioni" e degli algoritmi di assegnazione archetipi.

- Privacy Locale: Implementazione del protocollo di sicurezza AgID per il salvataggio dei dati esclusivamente su dispositivo utente (zero rischi server).

- Interfaccia SOS: Versione base della tecnica di grounding 5-4-3-2-1 (testuale e grafica).

- Sperimentazione: Test con un gruppo ristretto (focus group) di 20-30 pazienti del CSM per feedback clinico.

- Risultato atteso: Un prototipo funzionante (MVP) e un report di gradimento da presentare alla direzione sanitaria.

PIANO 2: "TECNOLOGIA EMPATICA ED ESPANSIONE" (Budget: € 20.000 – € 25.000)

Obiettivo: Trasformare l'app in un compendio terapeutico completo e integrato.

- Mood Tracker Evoluto: Sviluppo della sezione "Cronologia" con grafici sull'andamento del benessere settimanale/mensile.

- Contenuti Multimediali: Integrazione di Audio-Meditazioni guidate e rumore bianco personalizzato per ogni archetipo.

- Accessibilità Avanzata: Ottimizzazione completa per ipovedenti e miglioramento dell'esperienza utente in stato di crisi cognitiva.

- Panic Button & Stealth Mode: Implementazione della funzione di oscuramento rapido dei contenuti per la massima tutela sociale.

- Integrazione Istituzionale: Mappatura geolocalizzata dinamica di tutti i punti di assistenza dell'ULSS 2.

- Risultato atteso: Uno strumento maturo pronto per essere distribuito a tutti i pazienti del distretto.

PIANO 3: "SISTEMA INTEGRATO E RICERCA" (Budget: € 40.000+)

Obiettivo: Diventare un modello di eccellenza nazionale (Best Practice) finanziato da PNRR/EU4Health.

- Validazione Scientifica: Collaborazione con l'università o centri di ricerca per validare l'efficacia clinica dello strumento (Evidence-Based Digital Health).

- Algoritmi di Prevenzione: Sviluppo di logiche di "Early Warning" che avvisano l'utente quando i pattern emotivi indicano un alto rischio di ricaduta, suggerendo il contatto immediato con il CSM.

- Export Clinico: Funzione di generazione report (PDF protetto) che il paziente può scegliere di inviare via email criptata al proprio medico prima della seduta.

- Interoperabilità Sanitaria: Studio per l'integrazione sicura (standard HL7/FHIR) con il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), seguendo le direttive Bruxelles/AgID.

- Campagna di Scala: Lancio del servizio su scala regionale o nazionale come modello di "CSM Digitale Aperto".

- Risultato atteso: Consolidamento del progetto come standard istituzionale, con manutenzione garantita da fondi strutturali europei.

Nota Strategica per gli enti finanziatori:

"Iniziamo con il Piano 1 per dimostrare l'efficacia immediata con un investimento minimo. Una volta raggiunti i KPI (indicatori di successo) concordati, procederemo agli step successivi utilizzando i fondi PNRR Missione 6 o EU4Health, trasformando un esperimento locale in un'eccellenza tecnologica di rilievo europeo."